2 ЗАДАНИЕ

Выявление рисков:

- Из-за тестирования системы всего на 5 пользователей может произойти непредвиденная перегрузка системы, что приведёт к торможению системы и сбоям.

«Системой будут пользоваться 40 сотрудников. Ожидается, что одновременно в ней будут работать до 15 человек. Испытания проводились только при пяти одновременных пользователях. При такой нагрузке система работала без заметных задержек.»

Вероятность – 3, влияние – 3. Приоритет – 9.

50% * 25000 руб = 12500 руб.

Меры по снижению рисков: перед запуском обязательное неоднократное тестирование приложения на число сотрудников, превышающее максимальное значение с целью выявления ошибок и дальнейшего их исправления и корректировки программы.

- Из-за не проведённой проверки данных могут произойти ошибки хранения данных, поскольку содержаться дубликаты файлов, что приведёт к замедлению работы системы, трате места в хранилище, поиск данных станет затруднён.

«Сейчас заявки хранятся в трёх Excel-файлах разных подразделений. В новую систему необходимо перенести 1200 записей. При просмотре части записей обнаружены дубликаты, незаполненные поля и разные форматы дат. Полная проверка данных ещё не проводилась.»

Вероятность – 2, влияние – 4. Всего – 8.

30% * 20000 руб. = 6000 руб.

Меры по снижению рисков: самостоятельная проверка и очистка данных будет гораздо дешевле будет выполнить это самому, чем платить деньги специалисту.

- Из-за незавершённой проверки того, какие данные доступны каждой роли, могут произойти некорректные настройки прав доступа, что приведёт к утечка конфиденциальной информации, юридическим и репутационным рискам и другим непредвиденным ошибкам и последствиям.

«В системе будут храниться фамилии сотрудников, служебные контакты и сведения о закреплённом оборудовании. Предусмотрены роли заявителя, исполнителя и администратора. Проверка того, какие данные доступны каждой роли, ещё не завершена.»

Вероятность – 3, влияние – 5. Всего – 15.

50% * 25000 руб. = 12500 руб.

Меры по снижению рисков: проверка прав доступа перед запуском

- Из-за невыполненного пробного восстановления данных может произойти ошибка восстановления системы, данных о возможном времени восстановления нет, хотя тех. перерыв планируется на 2 часа, возможной потере данных, что может привести к устаревшим данным, несовместимости, невозможности восстановления.

«Резервное копирование настроено ежедневно, но пробное восстановление не выполнялось. При запуске планируется прекратить ведение старых таблиц. Допустимая продолжительность недоступности системы — два часа.»

Вероятность – 4, влияние – 4. Всего – 16.

70% * 20000 руб. = 14000 руб.

Меры по снижению рисков: проведение восстановления резервной копии.

- Из-за того, что обучение прошло всего 8 сотрудников, может произойти утечка данных из-за незнания правил безопасности сотрудников, сбои в работе из-за некорректных действий работников, что приведёт к финансовым потерям, репутационному ущербу.

«Из 40 сотрудников обучение прошли восемь. Остальных планируют обучить после запуска. Инструкция пока не подготовлена. Часть сотрудников считает работу в Excel более удобной.»

Вероятность – 2, влияние – 5. Всего – 10.

10% * 30000 руб. = 3000 руб.

Меры по снижению рисков: преждевременное обязательное обучение сотрудников работы с системой.